	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Разработка технологии и оборудования для внутрискважинной мембранной сепарации»  
1. Наименование, шифр работы, основание, исполнитель и сроки выполнения. 

1.1. Наименование работы: Разработка технологии и оборудования для внутрискважинной мембранной сепарации.
1.2. Шифр работы: «Внутрискважинная мембрана».

1.3. Заказчик: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

1.4. Поставщик/Исполнитель: по результатам конкурса или маркетинговых исследований.
1.5. Соисполнитель: при необходимости.
1.6. Бизнес-вызов: снижение эксплуатационных затрат на механизированный подъем.

1.7. Технологический вызов: Поиск технологий, направленных на уменьшение удельного расхода электроэнергии на мехподъём жидкости УЭЦН.
1.8. Сроки выполнения: на договорных основаниях. 
2. Краткая аннотация. Эксплуатация месторождений на поздней стадией разработки, связанная с высокой обводненностью добываемой продукции скважин, приводит к повышенным затратам на электроэнергии на механизированный подъем, транспортировку и подготовку излишнего количества скважинной жидкости. 
3. Цель выполнения работы, назначение. 
3.1. Цель выполнения работы – в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) необходимо разработать схему, конструкторскую документацию, изготовить и испытать в рамках опытно-промышленных испытаний (ОПИ) оборудование для внутрискважинного мембранного разделения скважинной жидкости на нефть и воду, которая исключит (или кратно уменьшит) объем поднимаемой воды.

3.2. Назначение – сокращение затрат электроэнергии на механизированный подъем и транспортировку добываемой жидкости и материально-технических ресурсов на подготовку.
4. Предполагаемое содержание работы:

· заключение договора;
· разработка (моделирование) вариантов технологических решений;
· выбор оптимальных технологических решений;
· разработка технического задания (ТЗ), программы и методики испытаний (ПиМ) и технических условий на оборудование и материалы;
· монтажные и пусконаладочные работы;
· изготовление опытного образца;
· разработка и согласование с заказчиком руководства по эксплуатации;
· проведение предварительных (стендовых) испытаний опытных образцов с последующим анализом результатов и доработкой (при необходимости);
· опытно-промышленные испытания (ОПИ);
· доработка технологии/материала по результатам ОПИ;

· анализ результатов ОПИ и проработка вариантов дальнейшего сотрудничества.

5. Общее описание технологии. 
Предлагается технология, механизм которой будет заключаться во включении в компоновку глубинно-насосного оборудования сепарационного модуля, состоящего из тонкой пористой гидрофобной и олеофильной мембраны, изготовленных из политетрафторэтилена (ПТФЭ). 
[image: image1.png]Mem6paHa npu
yBENMYeHUN





Рис. 1. Принципиальная схема технологии 
[image: image2.png]



  Рис. 2. Модель мембраны из (ПТФЭ).
На рисунке №1 показан вариант принципиальной схемы, согласно которой, добываемая при помощи электроцентробежного насоса (УЭЦН) из продуктивного пласта жидкость, попадая в мембрану, разделяется на нефть и воду – нефть проходит сквозь стенки мембраны и далее поступает в насосно- компрессорные трубы (НКТ), а вода по байпасу закачивается в водонасыщенный пласт ниже продуктивного.    
На рисунке №2 изображена модель мембраны.
6. Требования к оборудованию/технологии.
6.1. Максимальный наружный габарит оборудования – 117 мм.
Выдерживаемый перепад давления – до 100 атм.
6.2. Падение давления на мембране должно составлять не более 0,2 атм.
6.3. 100% разделение нефти и воды (т.е. полное исключение прохождения воды через мембрану).
6.4. Модульность конструкции, обеспечивающая изменение площади мембранной поверхности при необходимости.
6.5. Возможность проведения промывки мембраны от механических примесей.
6.6. Стойкость материала мембраны и оборудования к щелочам, кислотам, растворителям асфальтосмолопарафиновых веществ (АСПВ).
6.7. Коррозионная стойкость оборудования.
6.8. Конструкционная возможность замены мембраны без подъема НКТ, т.е. на тросс-кабеле.
6.9. Применимость для добывающих скважин, эксплуатируемых установками электроцентробежных насосов (УЭЦН), электровинтовых насосов (УЭВН) и установками штанговых глубинных насосов (УШГН).
7. Условия эксплуатации.

7.1. Глубина погружения – до 2000 м.
7.2.  Производительность – до 500 м3/сут.
7.3. Обводненность продукции скважин – до 99 %.
7.4. Пластовая температура – до 40 ºС.
7.5. Плотность нефти в пластовых условиях – 790-896 кг/м3.
7.6. Вязкость нефти в пластовых условиях – 3,5-71 мПа*с.
7.7. Газосодержание – 5-62,9 м3/т.
7.8. Содержание сероводорода – до 0,17 %.
7.9. Содержание асфальтенов – до 5 %.
7.10. Содержание парафина – до 5,1 %.
7.11. Содержание смол – до 17,6 %.
7.12. Содержание серы в нефти – до 2,1 %.
8. Общие требования.
Поставщик/исполнитель должен гарантировать, что поставляемый товар, его качество и безопасность соответствует требованиям государственных и национальных стандартов Российской Федерации, санитарных норм и правил, гигиенических требований и иных нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования в отношении данного вида товара. Страна изготовитель РФ Поставщик должен иметь и при необходимости предоставить Сертификат соответствия на поставляемое изделие, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации, с указанием фирмы-изготовителя. 
9. Область применения: добывающие скважины ПАО «Татнефть».
10. Ожидаемые результаты от использования результатов работы: сокращение затрат на механизированный подъем нефти.
11. Информация о возможности создания НМА: оформление патента на изобретение или полезной модели.
Разработал:

Д.Н. Слугин
Контактное лицо: Сафуанов Булат Бастамович

E-mail: SafuanovBB@tatneft.tatar
Телефон: (885-3) 304106 доб. 61516
УЭЦН








PAGE  
2

